белгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» - Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е - с.Лесное Уколово «29» марта 2019 г. № 53-р

О проведении на территории Лесноуколовского

сельского поселения  дней защиты от экологической

опасности в 2019 году

Во исполнение распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» от 25 марта 2019 года № 253-р «О проведении в Красненском районе дней защиты от экологической опасности в 2019 году» и  в целях повышения комфортности и качества жизни населения, улучшения благоустройства населённых пунктов:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению на территории сельского поселения Дней защиты от экологической опасности (прилагается).

3. Рекомендовать учреждениям, организациям, общественным организациям, находящимся на территории сельского поселения

-принять участие в организации и проведении дней защиты  от экологической опасности:

-предоставить в администрацию сельского поселения информацию о проведении экологического месячника в срок до 05.05.2019 года.

4. Назначить ответственным за проведение дней защиты от экологической опасности Бессмельцеву Наталью Ивановну- главного специалиста МКУ «Административно-хозяйственный центр» (по согласованию)

5. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на главу администрации Лесноуколовского сельского поселения   Ушакову Ж.Ю.

Глава администрации

Лесноуколовского сельского поселения                                  Ж.Ю. Ушакова

Утвержден

распоряжением   администрации

Лесноуколовского сельского поселения                                                                                                                                                 от 29.04. 2019 года  № 53-р

План

мероприятий по подготовке  и проведению на территории Лесноуколовского сельского поселения

Дней защиты от экологической опасности

| №№ пп | Мероприятие | Срок и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести с привлечением трудовых коллективов учреждений, общественных организаций, учащихся, местного населения массовые работы по благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в природных лесах), парках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах санитарной охраны | с 1 апреля по 30 апреля 2019г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Очистить лесопосадки, обочины дорог от бытового и хозяйственного мусора во всех населенных пунктах | с 1 апреля по 30 апреля 2019г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
|  | Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания растительных остатков и палой травы | с 12 апреля по 30 апреля 2019 г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
|  | Ужесточить контроль за соблюдением сохранения биологического разнообразия и предотвращением браконьерства на территории сельского поселения | с 1 апреля по 30 апреля 2019г. | Глава администрации сельского поселения (Ушакова Ж.Ю.) |
|  | Ликвидировать и не допускать возникновения несанкционированных свалок. | с 1 апреля по 30 апреля 2019г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
|  | Произвести уборку территории местных кладбищ незанятого под захоронениями силами работников учреждений и населения поселения | с 1 апреля по 30 апреля 2019г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
|  | Привоз песка к входу на кладбища для уборки могил | с 10 апреля по 20 апреля 2019г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
|  | Провести ремонт и благоустройства братской могилы, памятника | с 10 апреля по 20 апреля 2019г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
|  | Каждую пятницу проводить работы по наведению экологического и санитарного состояния на прилегающих, закрепленных территорий, общих местах. | с 14-00 час. до 17-00 час | заместитель главы администрации (Дыбова Е.И.) Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Организовать и провести субботник в рамках мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица» | 20 апреля 2019 г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществлять мероприятия по ремонту малых архитектурных форм на территории населенных пунктов сельского поселения | с 10 апреля по 20 апреля 2018г. и далее постоянно | заместитель главы администрации (Дыбова Е.И.), |
| 12 | Побелка столбов ЛЭП, деревьев и аллей. | с 20 апреля по 30 апреля 2019г. | заместитель главы администрации (Дыбова Е.И.), Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
| 13 | Уборка веток в овраге около храма. | с 23 по 24 апреля 2019 г. | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
| 14 | Побелка бордюр, декоративных изгородей и т.п. | с 20 по30 апреля 2019 г. | заместитель главы администрации (Дыбова Е.И.), Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |
| 15 | Выдача паспортов- предписаний по благоустройству придомовых территорий | в течение месячника | Главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (Бессмельцева Н.И.) (по согласованию) |