
#### Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

#### Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С ТЬ



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 марта 2021 года№ 31-р

**Об организации работ по безаварийному пропуску**

**весеннего половодья на территории Лесноуколовского**

**сельского поселения в 2021 году**

В целях организации проведения в 2021 году безаварийного пропуска весеннего половодья, предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Лесноуколовского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый план проведения противопаводковых мероприятий на территории Лесноуколовского сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии Лесноуколовского сельского поселения (Приложение 2).

3. Утвердить прилагаемый состав аварийной бригады по оказанию необходимой помощи населению в опасных зонах в период весеннего паводка (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу администрации Лесноуколовского сельского поселения Ушакову Ж.Ю.

**Глава администрации**

**Лесноуколовского сельского поселения Ж.Ушакова**

Утвержден

распоряжением администрации

Лесноуколовского сельского поселения

от 22 марта 2021 года № 31-р

ПЛАН

мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Лесноуколовского сельского поселения на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1. | Провести заседание комиссии КЧС поселения с вопросом: «Об организации работ по пропуску талых вод и принятии мер по защите населения, территории сельского поселения от негативного последствия весеннего паводка 2016 года» | март | Ушакова Ж.Ю |
| 2. | Проводить среди учащихся школы разъяснительную работу о правилах поведения в период прохождения весеннего половодья | в предпаводковый и паводковый период | Директор МОУ «Лесноуколовская ООШ»  Дыбова Т.И. (по согласованию) |
| 2. | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» Федосов К.Е. (по согласованию) |
| 4. | Организовать работу по очистке стоков прилегающих к территории школы | март | Директор МОУ «Лесноуколовская ООШ»  Дыбова Т.И. (по согласованию) |
| 5. | Вести постоянную разъяснительную работу среди населения и школьников о правилах поведения на водных объектах в предпаводковый и паводковый период | март | Зав.ФАП  Ануфриева Е.Г  (по согласованию)  Директор МОУ «Лесноуколовская ООШ»  Дыбова Т.И. (по согласованию) |
| 8. | Определить места возможного подтопления. | март | Ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» Федосов К.Е. (по согласованию) |
| 9. | Уточнить все домовладения попадающие в зону подтопления | март | Ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» Федосов К.Е. (по согласованию) |
| 10. | Провести профилактические работы по отводу талых вод от объектов жизнеобеспечения ЖКХ (котельные) | март | Начальник ВКХ «Красненский район» Андреев В.Н.  (по согласованию) |
| 11. | В период паводка провести профилактические мероприятия по хлорированию питьевой и сточной воды. | март | Начальник ВКХ «Красненский район» Андреев В.Н.  (по согласованию) |
| 12. | При возникновении аварийной ситуации незамедлительно сообщать в единую диспетчерскую службу района по телефону  5-29-26 | по обстоятельству | Ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» Федосов К.Е. (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением администрации Лесноуколовского сельского поселения

от « 22 » марта 2018 года № 36-р

**Состав**

**противопаводковой комиссии Лесноуколовского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ушакова  Жанна  Юрьевна | глава администрации Лесноуколовского сельского поселения, председатель комиссии |
| Дыбова  Елена  Ивановна | заместитель главы администрации Лесноуколовского сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| Манаева  Наталья  Валерьевна | ведущий специалист МКУ АХЦ (по согласованию), секретарь комиссии; |

Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Вахнина  Валентина  Юрьевна | Директор МОУ «Лесноуколовская ООШ» (по согласованию). |
| Ростовцева  Раиса  Ивановна | Директор Лесноуколовского модельного Дома культуры(по согласованию) |
| Полухина Надежда Владимировна | Ведущий специалист по вопросам социальной сферы администрации Лесноуколовского сельского поселения |
| Ветров Сергей Михайлович | Водитель администрации Лесноуколовского сельского поселения |
|  |  |

Утвержден

распоряжением администрации Красненского сельского поселения

от « 05 » марта 2018 года № 35-р

**План мероприятий**

**проведения противопаводковых мероприятий на территории Красненского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | При возникновении спасательных работ в паводковый период по распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Красненского сельского поселения производить выделения сил и средств в соответствии с перечнем функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидаций ЧС Красненского сельского поселения выделяемых для ведения спасательных работ в паводковый период | в период паводка | Плешков С.И.  ОМВД России по Красненскому району  ОГБУЗ «Красненская ЦРБ»  ОКУ «Красненское лесничество»  МУП ЖКХ «Красненское»  ООО «Выбор»  ПЧ № 26 в с. Красное  РОО Красненского района  (по согласованию) |
| 2 | Проведение обследования гидротехнических сооружений водных объектов на территории Красненского сельского поселения и предоставления актов обследования председателю комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению. Пожарной безопасности Красненского сельского поселения | до 20 марта  2018 г | Хирьянова И.Н.  совместно с членами комиссии |
| 3 | Организовать информирование населения о мерах безопасности в период ледостава | март 2018 г. | Хирьянова И.Н. |
| 4 | Принять участия в проведения «Месячника безопасности на водоемах» в период ледостава | март 2018 г. | Хирьянова И.Н. |
| 5 | Организовать изготовление и установку знаков, запрещающих выход людей на лед водоемов и выезд на лед водных объектов автотранспортных средств | март 2018 г. | Хирьянова И.Н. |
| 6 | Организовать развертывание сезонных спасательных постов в местах массового лова рыбы со льда | март 2018 г. | Хирьянова И.Н. |
| 7 | Проведения сброса воды из водоемов с регулируемым водосброса | до 30 марта  2018 г. | Кузнецов С.А. |
| 8 | Организация взаимодействия между медицинскими учреждениями при оказании всех видов медицинской помощи пострадавшим в период паводка; создание в лечебно-профилактических учреждениях специальных укладок с набором медикаментов, перевязочных материалов и инструментов для оказание медицинской помощи пострадавшим. | в период паводка | Хирьянова И.Н.  ОГБУЗ «Красненская ЦРБ»  (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением администрации Красненского сельского поселения

от « 22 » марта 2018 года № 36-р

**Состав аварийной бригады**

**по оказанию необходимой помощи населению в опасных зонах в период весеннего паводка 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Ушакова Жанна Юрьевна | Глава администрации Лесноуколовского сельского поселения |
| Дыбова Елена Ивановна | заместитель главы администрации Лесноуколовского сельского поселения |
| Ростовцева Раиса Ивановна | Директор Лесноуколовского модельного Дома культуры(по согласованию) |
| Полухина Надежда Владимировна | Ведущий специалист по вопросам социальной сферы администрации Лесноуколовского сельского поселения |
| Ветров Сергей Михайлович | Водитель администрации Лесноуколовского сельского поселения |