Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОУКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я  Ж Е Н И Е

20 февраля 2014 года                                                                                № 36 -р

Об организации работ по безаварийному пропуску весеннего паводка

на территории Лесноуколовского сельского поселения в 2014 году

Во исполнение решения по итогам проведения заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от  13.02.2014 года по вопросу «О мероприятиях по пропуску паводковых вод», в целях обеспечения устойчивого  и бесперебойного функционирования учреждений и организаций сельского поселения и недопущения срывов в период весеннего паводка 2014 года, оказания необходимой помощи населению в этот период и исключения материального ущерба:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

1. Федорищев Николай             - специалист по вопросам ЖКХ, энергетике и

Тимофеевич                              связи администрации сельского поселения,

председатель комиссии.

Члены комиссии:

2. Федосов Иван                         - директор Лесноуколовского Дома культуры

Иванович                                    (по согласованию);

3. Ушаков Николай                     - директор Лесноуколовской основной

Анатольевич                             общеобразовательной   школы

(по согласованию);

4. Дыбов Николай                     -  тракторист администрации сельского

Петрович                                    поселения;

5. Манаев Владимир                  - рабочий  Лесноуколовской основной

Васильевич                                общеобразовательной школы

(по согласованию);

6.Онорин Александр                  - оператор котельной ДК (по согласованию).

Сергеевич

2. Утвердить перечень объектов пропуска воды в подтопляемых местах

Лесноуколовского сельского поселения  (приложение № 1), мероприятия по пропуску паводковых вод, защите объектов ЖКХ и населения от наводнения и затопления весной 2014 года (приложение № 2) и обеспечить их выполнение.

3.  Рекомендовать руководителям организаций (по согласованию) директору основной общеобразовательной школы Ушакову Н.А., директору Дома культуры Федосову И.И., заведующей детским садом Полухиной Н. И., заведующей Лесноуколовским фельдшерско-акушерским пунктом Ануфриевой Е.Г.:

3.1. Принять безотлагательные меры для отвода скопления весенних вод от угрожаемых участков, зданий.

3.2. При необходимости организовать вывоз из предполагаемых зон затопления материальных ценностей и осуществить их сохранность.

3.3. Ежедневно и при необходимости немедленно сообщать в администрацию сельского поселения сведения о ходе работы по пропуску весеннего паводка (тел.: 5-33-37; 5-33-36).

4.  В срок до 1 марта 2014 года рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и  обеспечению пожарной безопасности вопрос об организации работ по безаварийному  пропуску талых вод.

5. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на главу администрации Лесноуколовского сельского поселения Бессмельцеву Л.Т.

Глава администрации

Лесноуколовского  сельского поселения -                        Л.Т. Бессмельцева

Утверждены

распоряжением администрации

Лесноуколовского сельского поселения

от 20.02.2014 года  № 36-р

Мероприятия

по пропуску паводковых вод, защите объектов жилищно-коммунального хозяйства и населения от наводнения и затопления весной 2014 года

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление мест предполагаемого скопления весенних вод. Открытие кюветов, водоприёмников и водостоков, прочистка к ним проходов, очистка от снега и льда крыш, дождеприёмников, воронок. | постоянно | Руководители организаций (по согласованию), специалист ЖКХ, хозяева домовладений. |
| 2 | Заготовка аварийного материала и инструментов. | До 28.02. | Руководители организаций (по согласованию), специалист ЖКХ, хозяева домовладений. |
| 3 | Провести инструктаж на рабочих местах по безопасным методам труда при пропуске весеннего паводка | В течение всего паводка | Руководители организаций (по согласованию), специалист ЖКХ |
| 4 | Обеспечение своевременного рыхления льда и устранения заторов на опасных участках водоёмов. | До начала паводка | Глава администрации, специалист ЖКХ |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства аварийных бригад в организациях поселениях. | До начала паводка | Руководители организаций (по согласованию), специалист ЖКХ, Глава администрации |

Утвержден

распоряжением администрации

Лесноуколовского сельского  поселения

от 20.02.2014 г. № 36-р

Перечень

объектов пропуска воды в подтопляемых местах

Лесноуколовского сельского поселения

1. Перекрёсток: ул. Лесная и пер. Церковный.

2. Перекрёсток: ул. Лесная и пер. Проездной.

3. Дорога  в балке на ул. Полевая.

4. Перекрёсток: проезд Лепешков  и ул. Скорняжная.

5. Ул. Лесная, возле домовладения Манаевой Н.В.

6. Дамба центрального пруда по ул. Лесная.

7. Мост пер. Лунин.

8. Перекрёсток: пер. Мичурина ул. Дмитровка